| דוח קטע ניסוי | מהדורה | תאריך |
| --- | --- | --- |
|  | א' | 01.11.2025 |

| שם הפרויקט | ביצוע מעגל כביש 781 שפרעם -צומת כניסה לאצטדיון |
| --- | --- |
| חברת ניהול | א.ו.ג.ן מהנדסים בע"מ |
| קבלן ראשי | מפלסי הגליל עפר ופתוח בע"מ |
| חברת בקרת איכות | קונטרולינג פריים בע"מ |

| קטע מס' | 1 |
| --- | --- |
| הוכחת היכולת לפעולה מסוג | הנחת תשתית חשמל-בזק |
| שם האלמנט | כביש 781 |
| תת אלמנט | כביש |
| מחתך עד חתך/צד |  |
| משתתפים בקטע ניסוי | מהנדס ביצוע/מנהל עבודה - מוחמד סבאח מנהל עבודה/קבלן-חוסיין מריסאת מבקר (מפקח) – עדנאן שבאט מנהל בקרת איכות - יונס |
| חומרים לשימוש | קרקע טבעית – שברי אבן |
| הכלים בהם משתמשים | מחפרון , באגר , בובקט,מכבש |
| תאריך ביצוע | 03.12.2025 |
| תיאור קטע ניסוי | בוצעה חפירה לתוואי תשתיות חשמל ותקשורת בהתאם לתכניות, סימון מודד וגבהי תכנון. הונחה צנרת חשמל ותקשורת על גבי חול מתאים, בוצע ריבוד חול/חומר דק מעל הצנרת והונח סרט סימון ייעודי. במקביל בוצעה הנחת תא בקרה לתקשורת בהתאם לתכנון. לאחר מכן בוצעה סגירת התעלות והידוק בשכבות עד להשלמת המפלסים. |
| מסקנות קטע ניסוי | עבר |
| פעולה מתקנת (במידה ונדרשת) | אין |