רשימת תיוג לעבודות פיזור מצעים

| שם הפרויקט | קבלן מבצע | קטע עבודה | כביש/ מבנה | מספר רשימת תיוג |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| כביש 805 – צומת שעב | סילס בע"מ |  | כביש 805 |  |

| מס' שכבה | מס' שכבות מתוכנן | עובי השכבה | שטח השכבה |  | מחתך | היסט | לחתך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| מקור החומר | תאור חומר המילוי | מיון החומר |
| --- | --- | --- |
| כפר גלעדי | אבן גרוסה | A-1-a |

| תאור פעילות הבקרה | אישור שלבי התהליך ע"י בקרת האיכות |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | באחריות | שם | חתימה | תאריך | מס' תוכנית/ תעודת בדיקה |
| בדיקת תוכניות לביצוע + מהדורה | בקרת איכות | מוניר |  |  |  |
| איתור בדיקות מקדימות לחומר המצע | בקרת איכות | מוניר |  |  |  |
| אימות תוצאות כל הבדיקות לשכבה הקודמת | בקרת איכות | מוניר |  |  |  |
| בדיקה חזותית לשלמות השכבה הקודמת | בקרת איכות | מוניר |  |  |  |
| פיזור שכבה חדשה אחידה ומפולסת | מנהל עבודה | גמאל |  |  |  |
| ביצוע בדיקות אפיון שוטפות | בקרת איכות | מוניר |  |  |  |
| פיזור, פילוס, סילוק ריכוזי אבן, הרטבה והידוק | מנהל עבודה | גמאל |  |  |  |
| בקרה ויזואלית | בקרת איכות | מוניר |  |  |  |
| בדיקת מפלסי השכבה כל שכבה שנייה ו/או בסוף השלב | מודד הקבלן | אחמד |  |  |  |
| בדיקות דרגת הידוק ותכולת רטיבות | בקרת איכות | מוניר |  |  |  |
| בדיקת מישוריות | בקרת איכות | מוניר |  |  |  |
| בדיקות FWD לשכבה הסופית | בקרת איכות | מוניר |  |  |  |
| אישור סופי | בקרת איכות | מוניר |  |  |  |